CSE702014 – ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN: Xây dựng phần mềm quản lý chuỗi nhà thuốc đạt chuẩn GPP tích hợp phân tích kinh doanh và trợ lý AI (Pharmacy Intelligent Analytics)

SINH VIÊN: Phạm Khương Duy – [MSSV]

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 09/2026 – 10/2026

CÔNG NGHỆ: React, Node.js (Express, Prisma), PostgreSQL, Python (pandas, FastAPI), Claude API, Docker

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Task 1: Phân tích đề tài

- Xác định bài toán và phạm vi: phần mềm quản lý chuỗi nhà thuốc bán lẻ đạt chuẩn GPP (Thông tư 02/2018/TT-BYT), nhiều cửa hàng dùng chung một hệ thống.

- Xác định các đối tượng sử dụng: chủ nhà thuốc/quản lý, dược sĩ bán hàng, nhân viên kho, kiểm toán (chỉ xem); phân quyền theo từng cửa hàng.

- Xác định yêu cầu chức năng: bán hàng tại quầy theo FEFO, đơn thuốc (kể cả đơn thuốc điện tử), khách hàng và tích điểm, nhập hàng có kiểm nhập, tồn kho theo lô, kiểm kê, chuyển hàng giữa cửa hàng, đơn đặt hàng gửi nhà cung cấp, hồ sơ GPP (thuốc kiểm soát đặc biệt, nhiệt độ – độ ẩm, thu hồi, khiếu nại), báo cáo, nhập/xuất Excel.

- Xác định yêu cầu phân tích kinh doanh: KPI doanh thu – lợi nhuận, cảnh báo tồn kho và hạn dùng, phát hiện bất thường, dự báo nhu cầu, gợi ý đặt hàng, trợ lý AI hỏi đáp số liệu bằng tiếng Việt.

- Xác định yêu cầu phi chức năng: an toàn khi bán thuốc, bảo mật (phân quyền, xác thực hai lớp, nhật ký thao tác), toàn vẹn dữ liệu tồn kho, sao lưu – phục hồi, dễ cài đặt và bảo trì.

Task 2: Thiết kế hệ thống

- Thiết kế bảng đặc tả Use Case theo 4 vai trò (bán hàng, nhập hàng, kho, hồ sơ GPP, quản trị).

- Thiết kế các sơ đồ Sequence Diagram: đăng nhập (kèm xác thực hai lớp), bán hàng và kiểm tra an toàn, nhập hàng – kiểm nhập, đặt hàng nhà cung cấp, hỏi đáp trợ lý AI.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL (tồn kho theo lô, thẻ kho, chứng từ, phân quyền theo cửa hàng) với ràng buộc toàn vẹn ở tầng CSDL.

- Thiết kế kiến trúc tổng thể: giao diện React – máy chủ Node.js/Express (REST API) – PostgreSQL; dịch vụ phân tích Python đọc dữ liệu qua tài khoản chỉ đọc; trợ lý AI dùng Claude API có giới hạn ngân sách.

- Đặc tả hợp đồng API (endpoint, quyền, mã lỗi, quy tắc nghiệp vụ) làm căn cứ chung cho backend và frontend.

Task 3: Phân tích và thiết kế giao diện

- Phân tích yêu cầu giao diện cho người dùng nhà thuốc: thao tác nhanh tại quầy, dùng được với máy quét mã vạch, hiển thị tốt trên máy tính và điện thoại.

- Thiết kế giao diện nghiệp vụ: quầy bán hàng, đơn thuốc, khách hàng, phiếu nhập, tồn kho, cận hạn, kiểm kê, chuyển hàng, đơn đặt hàng, hồ sơ GPP.

- Thiết kế giao diện quản lý và phân tích: tổng quan, báo cáo kinh doanh, bảng điều hành, trợ lý AI có biểu đồ, quản trị nhân viên – cửa hàng – cài đặt – sao lưu.

Task 4: Xây dựng backend và kết nối với cơ sở dữ liệu

- Xây dựng các chức năng backend: bán hàng FEFO và kiểm tra an toàn (trùng hoạt chất, dị ứng, thuốc kiểm soát), phiếu nhập và kiểm nhập, điều chỉnh tồn, chuyển hàng, đơn đặt hàng, công nợ nhà cung cấp.

- Hỗ trợ nhập/xuất dữ liệu hàng loạt bằng Excel (theo mẫu, kiểm tra từng ô trước khi ghi) và in chứng từ theo mẫu tùy chỉnh.

- Xử lý nghiệp vụ hệ thống: transaction và khóa lạc quan cho chứng từ, chống gửi trùng, phân quyền theo cửa hàng, xác thực hai lớp (TOTP), sao lưu tự động hằng ngày, nhật ký thao tác.

- Xây dựng dịch vụ phân tích (Python): KPI, phân loại ABC–XYZ, phát hiện bất thường, dự báo Holt-Winters; tích hợp trợ lý AI với đối chiếu số liệu trước khi trả lời.

- Kết nối backend với cơ sở dữ liệu PostgreSQL (Prisma, migration có kiểm tra); đóng gói chạy toàn bộ bằng Docker Compose.

Task 5: Kiểm thử và đánh giá

- Kiểm thử tự động: kiểm thử tích hợp backend trên PostgreSQL thật, kiểm thử giao diện, kiểm thử dịch vụ phân tích; kiểm thử đầu cuối bằng trình duyệt trên máy tính và điện thoại.

- Kiểm thử các luồng chính: bán hàng – trả hàng – chốt ca, nhập hàng – kiểm nhập, đặt hàng – nhận hàng, kiểm kê, chuyển hàng, sao lưu – phục hồi, xác thực hai lớp.

- Phát hiện và sửa lỗi (dữ liệu nhập sai, quyền truy cập, tồn kho, lỗi tệp Excel, lỗi khi đóng gói Docker).

- Đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống và độ chính xác của trợ lý AI trên bộ câu hỏi kiểm tra.

Task 6: Hoàn thành báo cáo và chuẩn bị trình bày

- Hoàn thiện báo cáo dự án (theo cấu trúc đã có).

- Tổng hợp tài liệu thiết kế, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt và kết quả kiểm thử.

- Chuẩn bị kịch bản demo và slide trình bày.

|  | Hà Nội, Ngày: ……/……/2026 Xác nhận của GVHD |
| --- | --- |